Карта очистки  дорог от снега и наледи в

Калиновском сельском поселении

Цель ТК - упорядочить действия по организации и технологии производства работ по полной очистке участка автомобильной дороги от снега.

Зимнее содержание - это комплекс работ и мероприятий по обеспечению бесперебойного и безопасного движения, по защите дороги в зимний период от снежных отложений, заносов и лавин, очистке от снега, предупреждению образования и ликвидации зимней скользкости и борьбе с наледями.

Количество задействованной техники и людских ресурсов:

| № п\п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество людей задействованных в уборке снега | 2 человека |
| 2. | 1МТЗ - 80 с лопатой, 1 МУП-351 ГР-01 | 2 человека |

Протяженность автомобильных дорог и очередность очистки:

| № п\п | Наименование ул. | Протяженность (метрах) | Необходимая техника | Время необходимое на очистку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Калиново |  |  |  |  |
| 1. | Центральная | 2 100 | МУП-351 ГР-01 | 40 мин. |
| 2. | Мира | 1900 | МУП-351 ГР-01 | 35мин. |
| 3. | Октябрьская | 1800 | МУП-351 ГР-01 | 35 мин. |
| 4. | Заречная | 1600 | МУП-351 ГР-01 | 45 мин. |
| 5. | Молодежная | 850 | МУП-351 ГР-01 | 20 мин. |
| 6. | Подъезды (кладбище, ПК, школа, детский сад) | 70 | МУП-351 ГР-01 | 30 мин. |
| х. Попасное |  |  |  |  |
| 1 | Гагарина | 650 | МТЗ-80 | 15мин. |
| 2 | 1 Мая | 740 | МТЗ-80 | 20мин. |
| 3 | Ленина | 1000 | МТЗ-80 | 25мин. |
| 4 | Совецкая | 300 | МТЗ-80 | 10мин |
| 5 | Комарова | 250 | МТЗ-80 | 10 мин |
| 6 | Подъезд к кладбищу | 130 | МТЗ-80 | 10мин. |
| п. Мирный |  |  |  |  |
| 1 | Садовая | 1160 | МТЗ-80 | 25мин. |
| 2 | Подъезд кладбищу | 450 | МТЗ-80 | 15 мин. |
| с. Палатовка-Вторая |  |  |  |  |
| 1 | Чапаева | 1100 | МУП-351 ГР-01 | 25 мин. |
| 2 | Подъезд к кладбищу | 120 | МУП-351 ГР-01 | 25мин |
|  | Итого: | 14220 |  | 385 мин |

* Уборка автомобильных дорог с 05:30 ч. до 07:00 ч. Во время снегопада чистка осуществляется до полного прекращения выпадения осадков.

Очистка тротуаров: протяжённость тротуаров составляет 300 м.

Время очистки с 06:00 ч. до 07:00 ч. или до полного прекращения снегопада.

Количество задействованных человек - 2 чел.

Ситуационный план

№ 1 с. Калиново

№2 п. Мирный

№3 х. Попасное

№4 с. Палатовка-Вторая

Примечание:

_____    - первая очередь очистки

_____    - вторая очередь очистки

_____    - дороги  обслуживаемые «ООО Белдорстрой»